## Slide 1: Utworzenie stanowiska symulującego działanie sieci 4G-LTE oraz narzędzi ingerujących w przesyłane dane pakietowe.
Autorzy:
inż. Michał Gronau (kierownik)
inż. Arkadiusz Bysewski
inż. Jakub Filipiak
inż. Kamil Kobierzyński
inż. Adam Trzebiatowski
POLITECHNIKA
GDAŃSKA
PROJEKT BADAWCZY – PREZENTACJA

## Slide 2: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Cel projektu badawczego.
Harmonogram projektu badawczego. Podział pracy.
Efekty prac zespołu.
Napotkane problemy podczas realizacji prac projektowych.
Wnioski i dalsze prace badawcze. Podsumowanie.
Plan prezentacji
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 3: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Cel projektu:
Celem projektu jest zweryfikowanie możliwości zaburzenia przesyłania danych pakietowych, w tym podczas transmisji VoLTE, stosując otwarte oprogramowanie symulujące działanie sieci 4G-LTE oraz narzędzia własne. Dodatkowo należy zaproponować metodę umożliwiającą wykrywanie anomalii w ruchu pakietów.
Hipoteza badawcza:
Stosując dedykowane narzędzie możliwe jest zaburzenie sposobu przesyłania danych pakietowych w sieci 4G-LTE.
Cel projektu badawczego
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 4: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Zadania do wykonania:
Zapoznanie się ze sposobami realizacji transmisji danych w sieci 4G-LTE.
Zaprojektowanie wektora ataku z wykorzystaniem opracowanej aplikacji po stronie użytkownika.
Wytworzenie oprogramowania realizującego przechwycenie i modyfikację transmisji.
Zaproponowanie metody umożliwiającej wykrycie anomalii transmisji danych pakietowych.
Opracowanie aplikacji pełniącej rolę ochronną, przetestowanie jej funkcjonowania.
Zadania do wykonania
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 5: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Harmonogram został podzielony na 6 głównych części.
4 zadania zostały przydzielone na 1. semestr roku akademickiego 2020/2021. Szczegółowo je opracowano i przydzielono każdemu z członków zespołu balansując obciążenie robocze każdej z osób.
Koniec prac związanych z realizacją zadań projektowych przydzielonych na 1. semestr przewidziano na 23 maja 2021 r.
Harmonogram przeszedł 2-krotną aktualizację zadań i terminów w związku z uaktualnianiem wymogów formalnych projektu.
Harmonogram projektu badawczego
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 6: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Podział zadań do wykonania – wykorzystanie aplikacji Trello
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 7: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Efekty prac zespołu – plan badań laboratoryjnych – eksperyment
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 8: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Efekty prac zespołu – plan badań laboratoryjnych – eksperyment
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 9: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Efekty prac zespołu – badanie pilotażowe – stanowisko badawcze
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 10: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Efekty prac zespołu – dedykowana aplikacja zarządzająca przebiegiem ataków – wygląd
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 11: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Efekty prac zespołu – badanie pilotażowe – pomiar parametrów anten
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 12: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Efekty prac zespołu – badanie pilotażowe – wyniki pomiarów widma radiowego (zakresy LTE)
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 13: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Efekty prac zespołu – badanie pilotażowe – działanie oprogramowania srsLTE
POLITECHNIKA
GDAŃSKA
Numer IMSI

## Slide 14: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Efekty prac zespołu – badanie pilotażowe – działanie oprogramowania srsLTE
POLITECHNIKA
GDAŃSKA
Widoczna sieć LTE (srsLTE)

## Slide 15: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Napotkane problemy podczas realizacji prac projektowych
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 16: Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE
Wnioski i dalsze prace badawcze, podsumowanie
POLITECHNIKA
GDAŃSKA

## Slide 17
Dziękujemy za uwagę!
POLITECHNIKA
GDAŃSKA
Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE

## Slide 18
?
POLITECHNIKA
GDAŃSKA
?
?
Symulacyjna analiza bezpieczeństwa sieci 4G-LTE